***Planification du projet***

TP groupe 6

Groupe du projet :

Samira Abdourahman

Soumeya Mohamed

Wilsan Yahya

Salman Abdi

Said Abdo

*Planification :*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tache | Durée estimée | Date estimée | Responsable |
| 1 | Choix du thème et de groupe | 4jours | 22/09/24-25/09/24 | Concertation entre les membres du groupes |
| 2 | Validation du projet | 1jours | 29/09/24-29/09/24 | Prof |
| 3 | Création d’une aperçue du projet | 2jours | 26/09/24-28/09/24 | Tous les membres du groupe |
| 4 | Rédaction des objectifs et des besoins | 5jours | 01/10/24-06/10/24 | Tout les membre du groupe |
| 5 | Récolte des ISBN | Indéfinise | 25/09/24-15/12/24 | Touts les membres du groupe |
| 6 | Création de la base de données | 1jours | 20/10/24-21/10/24 | Wilsan Yahya |
| 7 | Saisi dans la base de données et correction de donnée | 5jours | 22/10/24-27/10/24 | Wilsan Yahya, Said Abdo, Soumeya Mohamed |
| 8 | Création du frontend | 3jours | 06/10/24-09/10/24 | Soumeya Mohamed, Samira Abdourahman |
| 9 | Création du backend | 8jours | 24/10/24-01/11/24 | Wilsan Yahya, Said Abdo |
| 10 | Création des pages de connexion | 5jours | 25/10/24-30/11/24 | Salman Abdi |
| 11 | Création de la page about us | 1jours | 15/10/24-16/11/24 | Samira Abdourahman |
| 12 | Test du site web | 1jours | 04/12/24-04/12/24 | Tout le membre du groupe |
| 13 | Documentations et rédaction | 8jours | 14/10/24-01/12/24 | Salman Abdi |